|  |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市文化广电旅游局 | 文件 |
| 嘉兴市文物局 |

嘉文广旅〔2021〕21号 签发人：张硕

关于省级文保单位沈曾植旧居展陈提升改造工程立项暨工可的请示

嘉兴市发展和改革委员会：

根据嘉兴市国家历史文化名城规划建设要求，结合“品质嘉兴”大会战，我局计划对省级文保单位沈曾植旧居展陈提升改造，现已完成项目建议书暨可行性研究报告的编制，有关情况报告如下：

一、建设的必要性

沈曾植（1850～1922），嘉兴人，博古通今，学贯中西，以“硕学通儒”蜚振中外，誉称“中国大儒”。其旧居位于市区姚家埭21号，清末建筑，坐北朝南，砖木结构，共三进，建筑面积879平方米，内有走马堂楼、厅堂、花园等。宣统二年（1910）沈曾植告病归里，隐居于此研究著述。1958年，沈曾植后裔将旧居四十余间房屋无偿捐献给政府。2001年，旧居完成修缮布展对外免费开放。2011年，旧居公布为浙江省级文物保护单位。

名人故居是城市文化的重要载体，既可以给城市提供深远丰厚的历史记忆，也可以为城市发展提供源源不断的文化动力。沈曾植旧居作为嘉兴市著名的历史名人纪念场所，是嘉兴市的文化脉络，也是重要的文化旅游资源。旧居在清末建成，最近一次陈列布展是2000年，距今已有20年的时间。从外立面看，沈曾植故居基本保持原貌；但从内部看，一、二层的装修布局已经显现陈旧、破败的景象。

沈曾植旧居处于老城中心区域，南有省保单位高家洋房，北靠国保单位嘉兴天主堂，东接国保单位子城，位置优势明显。目前，子城片区的有机更新正在进行当中，未来几年子城片区将以“城市客厅”的总体定位，成为集“遗址公园、城市客厅、文旅景区”为一体的城市核心和新地标。作为子城片区内有着深厚文化价值的人文景观和文物建筑，本项目的实施，不仅对子城片区的开发有着举足轻重的作用，也有利于传播本市名人文化，起到教育和纪念作用。

综上所述，项目的建设是十分必要的。

二、建设规模及内容

本项目位于嘉兴市南湖区建设街道姚家埭21号。

本项目根据文物建筑内装修展陈不改变主体结构原则，拟对沈曾植旧居第一进、第二进建筑内部进行陈列布展，主要内容为基础装饰、陈列布展、多媒体工程、空调系统，以及安防、消防建设等。

三、项目投资估算与建设资金筹措方案

本项目投资估算为391.64万元。其中，工程费用340.09万元，工程建设其他费用40.15万元，预备费11.41万元。

资金来源：财政拨款。

四、项目业主单位和代建单位

本项目业主单位：嘉兴市文物保护所。

（组织机构代码：47089308-5）。

五、项目建设期限：8个月

专此请示，如无不妥，请予批复。

附件：沈曾植旧居展陈提升改造项目项目建议书暨可行性

研究报告

嘉兴市文化广电旅游局 嘉 兴 市 文 物 局

 2021年2月19日

（联系人：张青；联系电话：0573—82068767）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 抄送：市财政局。  |
|  | 嘉兴市文化广电旅游局办公室 | 2021年 2月22日印发 |  |